# INFO PORTAL VILADECANS 360

Contenido

INFO PORTAL VILADECANS 360	1

Título del caso de éxito - proyecto*:	2

Entidad*	2

#Tags, Categorías	2

Breve Resumen (0-500 caracteres)	2

Fecha Inicio	2

Fecha Fin	2

Socios Tecnológicos - Asociados @asLAN	2

Otros Socios Tecnológicos	2

Antecedentes/Problemática	2

Retos/Objetivos perseguidos	2

Fases del proyecto - Recursos empleados	3

Nuevos servicios, mejoras en eficiencia y reducciones de costes	4

Conclusiones de la entidad	4

Información adicional	4

Información para la divulgación de la Candidatura	4

Logotipo de la Organizacion – Empresa	4

Representante / Coordinador	4

### Título del caso de éxito - proyecto*:

Portal Viladecans 360: Los datos al servicio de la ciudadanía y de la gestión interna del Ayuntamiento

### Entidad*

Ajuntament de Viladecans

### #Tags, Categorías

#SmartCities, #TransformacionDigital, #DataAnalytics, #DataScientist, #CDO, #DataManagement, #OpenData, #DatosAbiertos, #BusinessIntelligence

### Breve Resumen (0-500 caracteres)

El Portal 360 nace de la necesidad de centralizar las búsquedas de toda la información municipal desde un único lugar.

Consta de una parte pública orientada a la ciudadanía y una parte privada destinada a los trabajadores de la entidad.

Se ha priorizado la accesibilidad y utilidad del dato como herramienta de conocimiento y de toma de decisiones por lo que se ha dado especial importancia a la representación de los mismos en dashboards, gráficas, mapas interactivos y formatos de opendata.

### Fecha Inicio

Junio 2019

### Fecha Fin

Diciembre 2020

### Socios Tecnológicos - Asociados @asLAN

Microsoft

### Otros Socios Tecnológicos

ESRI

### Antecedentes/Problemática

Debido al exceso de información y la descentralización de las diferentes fuentes de datos, resulta muy difícil para la ciudadanía encontrar datos relativos al municipio de una forma sencilla, fiable y entendible.

Igualmente es complicado para los diferentes departamentos de la organización, encontrar los datos de forma fiable, rápida y representativa para poder tomar decisiones en su día a día.

### Retos/Objetivos perseguidos

El Portal Viladecans 360 nace de la necesidad de centralizar las búsquedas de toda la información de la entidad desde un único lugar, facilitando tanto a la ciudadanía, el poder encontrar datos relativos al municipio, como a los departamentos de la organización, el poder consultar los datos de forma estructurada y útil para la toma de decisiones.

El proyecto consta de una parte pública orientada a la ciudadanía, estructurada en las categorías recomendadas por la FEMP y con un buscador de palabras clave o tipo de contenido para poder encontrar toda la información municipal de forma rápida. Esta información se ofrece en formatos de opendata, visores, gráficas y mapas interactivos, o bien,  en enlaces a ficheros o links externos a webs específicas encargadas de la gestión de ese dato.

En la parte privada, sólo disponible para los trabajadores de la entidad, habrá cuadros de mandos y estadísticas con los indicadores más importantes para la toma de decisiones de cada departamento.

La prioridad de este proyecto es la accesibilidad y utilidad del dato como herramienta de conocimiento y de toma de decisiones por lo que se ha dado especial importancia a la representación de los mismos en dashboards, gráficas, mapas interactivos y formatos de opendata.

Otro de los objetivos perseguidos es la mejora en la calidad de los datos, detectando las carencias a la hora de la recogida de los mismos y procediendo a implementar las mejoras necesarias para poder crear los gráficos demandados y necesarios para que la consulta de los mismos sea fiable y útil.

Uno de los retos principales es la transversalidad del proyecto necesitando la colaboración de todos los departamentos de la organización para la mejora en la calidad y la recogida de los datos.

### Fases del proyecto - Recursos empleados

Fase I: (realizada)

- Análisis y testeo de herramientas.

- Creación del Portal

- Introducción de los principales datasets y visores

- Formularios de contacto para obtener feedbacks de los usuarios

Fase II: (En proceso)

- Cambio en la infraestructura para pode ofrecer datos a tiempo real

- Análisis de la calidad de los datos actuales de algunos departamentos

  - Implementación de mejoras en la recogida de datos

- Automatización de determinados procesos con Microsoft Power Automate, como el envío de mail al responsable correspondiente a través de formularios.

- Mejora en los metadatos de la información del portal

Fase III:

- Incorporación al proyecto del resto de departamentos

  - Análisis y calidad de los datos

  - Implementación de mejoras en la recogida de datos

- Implementación de Visores en tiempo real

Recursos:

- Tecnológicos

  - Microsoft Server 2012

  - Base de Datos ORACLE 11g

  - Microsoft Power Automate

  - Suite ArcGIS de ESRI (HUB, Insights, Dashboards, Survey123)

- Personal:

  - 1 Project Manager

  - 2 Desarrolladores

  - 1 Técnico GIS

  - Responsables de los datos de los diferentes departamentos.

### Nuevos servicios, mejoras en eficiencia y reducciones de costes

Los nuevos servicios que se ofrecen con este proyecto es el acceso a través de “una ventanilla única” a toda la información municipal sin necesidad de consultar múltiples páginas web, portales, ficheros y teniendo la garantía que los datos obtenidos son fiables y de calidad.

A nivel interno supone una reducción del tiempo en la toma de decisiones ya que se dispondrá de herramientas de análisis y visualización para entender de una forma más rápida, posibles problemáticas o campos de actuación.

También y gracias a las automatizaciones de determinados procesos con Microsoft Power Automate, se integrarán de forma automática las diferentes herramientas de Esri (survey123) y Microsoft, reduciendo los posibles errores debidos a procesos manuales.

Y además ayudará a la mejora de la recogida de datos, unificando criterios y ofreciendo herramientas de interoperabilidad entre los departamentos.

### Conclusiones de la entidad

Gracias al desarrollo de este proyecto se pretende destruir las barreras entre la administración, la ciudadanía y el tejido económico. Ofreciéndoles la información de forma que puedan entenderla, sin la problemática de la jerga específica de la administración, y en diferentes formatos, ya sea para su consulta, explotación o reutilización.

A nivel interno supone un cambio de visión en la forma de tratar con los datos, haciendo un trabajo transversal entre todos los departamentos y facilitando la interoperabilidad entre ellos.

En definitiva es un proyecto que se engloba dentro del concepto de SmartCities y transformación digital y que supondrá una mejora en la gestión global del Ayuntamiento, además de una nueva vía de comunicación entre la Administración y la ciudadanía,  las empresas y entidades.

### Información adicional

- PowerPoint presentación del portal

### Información para la divulgación de la Candidatura

- Web: https://360.viladecans.cat/

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/administracion-local/

- Twitter:  https://twitter.com/viladecanstweet

- URL video presentación (Opcional): No hay

### Logotipo de la Organizacion – Empresa

### Representante / Coordinador

- Nombre: Miquel

- Apellidos: Casquet Latorre

- Cargo: Jefe de la Unidad de Desarrollo Tecnológico

- Teléfono: 936351800

- Email:  mcasquetl@viladecans.cat